**Automatización reporte Mantenimiento (Juan Camilo Useche)**

1. Descargar la información desde la plataforma Sigma:

* Hacer ajustes en el archivo para que quede en la estructura deseada (mover columna “CODIGO SAP AVISO” al final y eliminar las columnas: “EMPRESA ID”, “CLIENTE INDIRECTO” y “NOMBRE CLIENTE INDIRECTO”.

Estatus: Ya se hizo la programación para conectarse a la página, faltaría la parametrización dinámica de las fechas en las que se debe actualizar el reporte.

1. Montar la información que se descargó de Sigma y consolidar en la hoja “Export Data” del reporte. En este punto hay que tener en cuenta que debo eliminar algunos registros de meses anteriores donde hay casos pendientes por resolver y ajustar el campo de código de barras en la medida de lo posible y crear una hoja donde se establezcan las alertas con las recomendaciones de los códigos de barras.

Estatus: por desarrollar. Responsable Erwing

1. Correr las fórmulas que ya están creadas en el archivo del reporte y actualizar las tablas dinámicas.

Estatus: por desarrollar. Responsable Erwing

1. Ajustar el Modelo del informe que se tiene que entregar:

Estatus: por desarrollar. Responsable Juan David Acosta.

**Estimación**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fecha estimada | ¿Se cumplió? (SI, NO) | Fecha Entrega |
| Fase 1 | 12/11/2021 | SI | 12/11/2021 |
| Fase 2 | 24/11/2021 |  |  |
| Fase 3 | 25/11/2021 |  |  |
| Fase 4 | Falta por asignar |  |  |